REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

Union-Discipline-Travail

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE TRAVAIL ENTRE LA CNPS ET L’ANSTAT

| Date : 16/04/2026 | Lieu : Réunion Microsoft Teams | Heure : 10h à 11h30. |
| --- | --- | --- |
| Présidence : | M. Franck Arnold Junior Migone |  |
| Objet | Réunion de suivi de la coopération ANStat-CNPS à la suite de l’atelier technique |  |
| Ordre du jour | - Mise à jour du tableau de bord des activités - Suivi des demandes de l’ANSTAT à la CNPS - Suivi des demandes de la CNPS à l’ANSTAT - État d’avancement des travaux techniques - Diligences |  |
| - Mise à jour du tableau de bord Le tableau de bord des activités a été présenté comme outil central de suivi. Il retrace l’ensemble des demandes formulées entre les deux institutions ainsi que leur niveau de traitement. Il a été convenu de le mettre à jour régulièrement et de le partager entre les parties pour un meilleur suivi. - Suivi des demandes de l’ANSTAT à la CNPS Les demandes portaient principalement sur : - les données de salaires déclarés, - les fichiers des entreprises, - les données sur les travailleurs actifs, retraités et pensionnés, - les fichiers mensuels. Constats: L’ensemble des données demandées a été transmis dans des délais relativement satisfaisants. Ces données ont permis d’initier des travaux d’analyse, notamment : - le calcul des salaires moyens, - des analyses par secteur d’activité. - Suivi des demandes de la CNPS à l’ANSTAT Les demandes concernaient principalement des données démographiques, sanitaires et socio-économiques fiables, nécessaires pour améliorer ses analyses (notamment actuarielles et de prestations sociales). Constats : Les requêtes ont été prises en charge, mais leur traitement reste partiellement achevé. Certaines données sont disponibles ou en cours de finalisation. Des retards ont été relevés dans la transmission des informations. - . État d’avancement des travaux techniques En ce qui concerne les travaux techniques, il a été fait état des avancées enregistrées dans le développement d’une plateforme sécurisée d’échange de données, visant à remplacer les modes de transfert non sécurisés. Une première version de cette plateforme est déjà disponible et des tests conjoints sont envisagés avant sa mise en service. Par ailleurs, des progrès significatifs ont été réalisés dans la mise en place d’un identifiant unique permettant le suivi des individus dans le temps, ce qui constitue un levier important pour l’amélioration des analyses longitudinales. Les travaux d’exploitation des données ont également été abordés, avec un accent particulier sur les analyses des salaires, bien que certaines incohérences liées aux déclarations des entreprises aient été relevées. ## 5. Diligences ### Pour l’ANSTAT : - Accélérer le traitement des demandes de la CNPS - Fournir un retour clair sur : - les données disponibles - les données indisponibles - Préciser : - les périodes de référence - la fréquence des données - Finaliser et partager : - tables de bord - analyses existantes - Sensibiliser les directions internes pour une meilleure coordination ### Pour la CNPS: - Consolider et partager les fichiers de suivi des incohérences - Continuer la collaboration sur : - l’identifiant unique - les analyses de salaires - Centraliser les demandes adressées à l’ANSTAT ### Actions conjointes ### : - Finaliser et tester la plateforme sécurisée d’échange de données - Mettre à jour régulièrement le tableau de bord - Organiser une prochaine réunion de suivi - Produire un rapport annuel sur les échanges de données LISTE DES PARTICIPANTS - MIGONE Franck - MAMADOU KONATE - NGUESSAN Kouakou - BABO Larry - KOFFIE Kouassi Miézan Ezechiel - EHOUMAN Zora |  |  |